101年度大梨山地區地滑地監測管理
及系統維護資料分析
摘要

今年度大梨山地區地滑地監測管理及系統維護資料分析計畫，考量梨山及其週遭範圍在歷經921地震及後續颱風影響，尤其是敏督利颱風過後，原治理區外圍，包括台7甲線上的松茂部落及台8線上的老部落、新舊佳陽部落等地，都有新的地滑地產生，危及居民居家及耕作的安全，雖經緊急處理，仍有長期治理的需求及安全監測預警的必要，因此擴大工作的範圍，包括了松茂地區、老部落、新佳陽部落安全的監測，並可加強保護德基水庫上游集水區的安定。
本年度監測系統維護工作維持各自動監測站即時監測正常運作，提供平日及颱風警報期間即時之各項監測數據，供主辦單位參考依據。更換全數自動監測站內之監測主機，並升級監測系統軟體功能，提供新式軟硬體設備解決現地情況所遇問題，以達強化自動化監測之目的。強化現地之網路即時攝影機功能與變更架設位置與方式，以達最佳即時影像之品質。
監測資料的彙整評估，今年度影響大梨山地區安全之颱風降雨，監測資料有數處監測站已達加強警戒之警戒值，但經由綜合所有觀測資料成果，並未產生立即危險之情況，針對警戒值作適度之調整，以符現地之情況。梨山地滑經整治至今監測管理，整體整治成效尚佳，排水工程功不可沒，其工程現況進行檢視評估並給予後續建議，排水工程構造現況良好，皆發揮排水之功效。德基至環山主支流河道變異分析，分析成果掌握河道淤積沖刷變化情形，以供後續工程設計之參考。
地層與地表變位測量，經歷0610豪雨與蘇拉颱風皆有發生變位跡象，持續監測變位情形。梨山排水廊道相關觀摩改善作業包括照明系統之裝設，廊道解說海報之製作佈置，以達參訪廊道之安全與方便性。梨山賓館後方坡面整治工程，提供必要之監測項目，掌握上邊坡最新狀況，整治期間並未發生地滑之現象。梨山整治成效尚佳，局內長官與相關單位參訪觀摩梨山整治工程，安排規劃梨山導覽觀摩行程。
說明各項工作之成果：
1.監測系統之維護與擴充
本年度更換全數自動監測站監測主機、模組，軟體相容設計。定期維護監測系統，確保防颱期間正常運作，修正即時監測網頁，以符實際需求；更換攝影機，提升望遠能力與解析度，維護即時攝影機監控品質。
2.調查資料收集彙整、分析與評估
綜合所有自動監測站及人工監測資料等，調查之成果作資料的彙整與研判，並隨時注意監測結果是否有異常，建立各項觀測值，包括降雨、水位變化、滑動量、滑動面深度等因子，進行其相互影響的迴歸關係。研判地滑再度發生之可能性、位置、範圍、深度等，以提供管理準則所需之相關資料。並進而檢討與驗證長期現地監測系統的管理基準值，以作為預警之依據。
GPS定位測量6月份監測成果(2011/10~2012/06)顯示，梨山精華區之東南區滑動土體變位最大6.6公分，松茂南區S1滑動土體變位最大5.9公分，老部落地區美音農場下邊坡變位最大4.3公分，新佳陽對外聯絡道路變位7公分，籃球場變位3.1公分。9月份測量成果(2012/06~2012/09)，梨山精華區之東南區滑動土體(B11_B13地滑土體)有6.8公分位移量，東北區滑動土體(C區)則有16.3公分位移量；松茂地區固定站有49公分位移量；老部落地區固定站有27.3公分位移量；新佳陽社區主要以對外聯絡道路為主，位移量6.2公分。
檢視橫向排水管、集水井、排水廊道，進行現況評估，與W6排水管連接至G1排水廊道之成效評估並提供後續建議，以及老部落集水井施作之成效評估；德基至環山地形地貌資料製作，評估主支流土砂變異情形，掌握德基水庫集水區之河道上游沖刷堆積情況。
3.相關設施改善與監測實施
就前期計畫建立之全區測量點進行評估，納入新增監測地區後，重新調整GPS測量點之數量與位置，配合每季的測量作業，持續修正及補充測量點，期能更完整的反應現地變化，並可供長期管理使用，與整治成果做相互之比對。
GPS衛星定位測量工作，由GPS衛星定位測量在地滑區域量測控制點作為基準控制點，利用GPS之靜態測量取得點位座標，量測大梨山地區之重要地標56點，配合7個永久接收站，已完成量測。TDR目前仍維持每月一次的量測工作，特別注意梨山精華區-東南區【B11_B13】、松茂、老部落與新佳陽地區滑動土體所量測之TDR波形數據，並隨時提供臺中分局相關滑動面發展之訊息。
廊道觀摩改善作業，已完成照明燈具裝設，解說海報佈置，以及排水廊道排水量監測改善作業。
梨山現場觀摩，依局內長官與相關單位參訪人員，安排規畫參訪重點行程，以供治理經驗分享。