農業部農村發展及水土保持署臺中分署
隱蔽部份抽驗紀錄表
一、 第一頁
工程名稱:
驗收日期:					主 辦 機 關:
工程位置:
監造人員:					抽 查 人 員:
會同人員:					專任工程人員:
二、抽查情形:
編號	位 置 / (樁號)		高(深)度垂直距離	抽查項目		施工後實際尺寸		設計圖面尺寸	備註

三、拍照存證:
        …照…片…浮…貼…線…

…照…片…浮…貼…線…

…照…片…浮…貼…線…

農業部農村發展及水土保持署臺中分署
隱蔽部份抽驗紀錄表
        第二頁
四、處理意見

五、抽驗注意事項:
  (一)、抽驗人員應由稽查小組中工程人員或由該小組指派之工程人員為之。
  (二)、 隱蔽部份挖掘檢查之項目包括基礎深度混凝土砌塊石內部，石後混凝土及背填卵石、
        鋼筋(應於混凝土未澆置前檢查)如不適挖掘抽樣之構造物，宜於施工中拍照存證。
  (三)、抽驗工作原則上配合工程估驗辦理，如未估驗時仍應於初驗前或初驗時辦理。
  (四)、 抽驗結果如有任一處不符合，應全部止付本次估驗款，俟拆除重作再驗合格後付款。
  (五)、估驗不合格而不改善至合格者，爾後不再辦理估驗。