SWCB-11015-01 臺中分署20230605
工程執行機關	請與工程勘查紀錄表內容同步更新					勘查日期		年 月 日
工程 / 名稱	請與工程勘查紀錄表內容同步更新		工程 / 類型	□土石流防治 / □崩塌地處理 / □蝕溝控制 / □野溪治理 / □坡地排水 / □沉砂滯洪 / □野溪清疏 / □其他	工程 / 地點	縣市 鄉鎮 村里
				TWD97 / 坐標		X：			Y：	EL：
工程緣由目的
擬辦工程概估內容	請與工程勘查紀錄表內容同步更新
生態團隊組成	組成具有生態評估能力之團隊，或外聘專家學者給予協助。應說明單位/職稱、學歷/專業資歷、專長、參與勘查事項(至少1人須符合行政院公共工程委員會公共工程生態檢核注意事項所訂標準)
生 / 態 / 情 / 報 / 釐 / 清 / 及 / 建 / 議	關注議題或保護對象					資訊來源
	棲地 / (保護區或關注區)					□機關□媒體□民眾 / □其他
	物種 / (含文物)					□機關□媒體□民眾 / □其他
	生態影響及友善原則建議
棲 / 地 / 現 / 況 / 生 / 態 / 保 / 育 / 評 / 估	現況描述	1.植被相：陸域植被覆蓋： % / □雜木林 □人工林 □天然林 □草地 □農地 □崩塌地 □其他 / 2.溪流類型：□乾溝（無常流水坑溝）□野溪及溪溝（常流水或枯水期有潭區溪流） / 3.河床底質：□岩盤 □巨礫 □細礫 □細砂 □泥質 / 4.河床型態：□瀑布 □深潭 □淺瀨 / 5.其它：
	生態影響	1.工程型式影響：□溪流水流量減少 □溪流型態改變 □水域遷移廊道阻隔或棲地切割 □水陸域遷移路徑阻隔 □阻礙坡地植被演替 / 2.施工過程影響：□減少植被覆蓋 □土砂下移濁度升高 □大型施工便道施作 □土方挖填棲地破壞 / 3.其它：
	生態友善原則建議	□保留巨石、樹島、大樹、岩盤、文物等 □保留陸域棲地 □保留水域棲地 / □縮小或調整工區及施工便道 / □維持水域縱向連結性 □維持水陸域橫向連結性 / □以柔性工法處理 □表土保存 □植生復育 / □補充生態調查(如勾選此項，工程提報時須說明辦理情形或調查計畫) / □生態影響重大，建議不施作 / □監督施工廠商友善對待工區出沒動物，禁止捕獵傷害 / □其他：
民眾 / 參與	□有，意見及處理情形詳民眾參與紀錄表 / □無		參與 / 單位
備註	1.本表由生態團隊填寫，交工程執行機關彙整後，併同工程勘查紀錄表及生態情報查詢成果表提報工程審查(議)。 / 2.提報審議階段「生態輔導或相關意見摘要表」及「民眾參與紀錄表」隨本表一併檢附。 / 3.本表之填報請以工區為單元，每一工區需填寫一張表單。

提報審議階段-生態初評表
生態團隊(單位/姓名)： 提交日期：

※工程位置與生態友善原則建議圖：
請附五千分之一航照圖或正射影像圖或二萬五千分之一地形圖為底圖，加註重要影響、友善原則建議及現況照片位置，並繪製工程位置略圖。

※現況照片：（相關圖片欄位不足時，請自行增加附頁）
1.植被相1：(說明： )	2.植被相2：(說明： )	3.溪流類型1：(說明： )

4.溪流類型2：(說明： )	5.河床底質1：(說明： )	6.河床底質2：(說明： )

7.河床型態1：(說明： )	8.河床型態2：(說明： )	9.其他：(說明： )

SWCB-11015-02	臺中分署20230605
設計階段-生態評估建議表
工程執行機關		設計單位
工程名稱		縣市/鄉鎮
工區		工區坐標
基本設計階段
1.生態團隊組成：(至少1人須符合行政院公共工程委員會公共工程生態檢核注意事項所訂標準) / 組成具有生態評估能力之團隊，或外聘專家學者給予協助。應說明單位/職稱、學歷/專業資歷、專長、參與勘查事項
2.生態情報蒐集釐清： / 應包含陸域及水域生態資訊與議題、提報審議階段生態相關意見、其他可能相關之生態訊息等，應註明資料來源，包括生態情報查詢成果、媒體報導、民眾反映或觀察紀錄、生態調查、學術研究報告、環境監測報告、生態資源出版品及網頁資料等，以儘量蒐集為原則。
3.現勘與棲地環境生態相關意見提供： / 包含現地勘查與棲地環境生態快速檢視，就工程初步方案提供相應之生態影響及生態友善措施等相關意見。
預算書編製階段
4.棲地環境生態評估： / 應包含陸域、水域現地環境描述、生態保育議題研議、各類棲地評估指標及評估結果、特殊物種 (包含珍稀植物、保育類動物)。整合文獻資料及現勘結果，進行生態保育議題分析，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及珍稀植物、生態影響等。
5.生態影響預測與生態友善措施建議： / 項次 生態議題 生態影響預測 生態友善措施建議 / *生態保護對象與生態影響預測，需考量公告生態保護區、學術研究動植物棲地地點、民間關注生態地點、天然植被、天然水域環境(人為構造物少)等各類生態議題研擬，逐一分析工程設計對於工區(含施工區域)對生態環境立即性棲地破壞，並對後續帶來的衍伸性影響(如溪水斷流、植被演替停滯等)進行預測分析。 / *生態友善措施建議，應對於各個可能受影響的生態保護對象事先擬定合適之迴避、縮小、減輕、補償之保育策略，同時須評估保育策略的成效。
6.民眾參與：□有，意見及處理情形詳民眾參與紀錄表，□無 / 參與單位：
7.施工期間生態保育措施監測計畫 / 敘明生態團隊於施工階段預定執行之生態保育措施監測項目、作業方式與流程，包含棲地調查、棲地評估、施工單位對生態保護對象與生態友善措施落實情形之追蹤、生態環境異常狀況發生之處理等。(請條列式說明，格式請參照開工前-生態保育措施監測計畫確認表)
編號 施工期間生態保育措施監測項目 監測標準 / A / B / 8.提供設計單位擬定施工階段生態保育措施監測項目及標準之建議內容：
備註： / 1.本表由生態團隊填寫提供設計人員納入設計考量，併同基本設計及預算書圖送工程執行機關審查。 / 2.設計階段「生態輔導或相關意見摘要表」及「民眾參與紀錄表」隨本表一併檢附。 / 3.本表之填報請以工區為單元，每一工區需填寫一張表單。

生態團隊(單位/姓名)： 提交日期：
※生態關注區域圖說明及繪製：
以平面圖示標繪治理範圍及其鄰近地區之生態保護對象及潛在生態課題，可依設計期程分別以基本設計圖與細部設計圖套疊繪製生態關注區域圖，以更精確地呈現工程設計與生態關注區域和生態保護對象的位置關係。 / 應配合工程設計圖的範圍及比例尺進行繪製，比例尺以1/1000為原則。繪製範圍除了工程本體所在的地點，亦要將工程可能影響到的地方納入考量，如濱溪植被緩衝區、施工便道的範圍、所附照片及影像位置…等。若河溪附近有道路通過，亦可視道路為生態關注區域圖的劃設邊界。應標示包含施工時的臨時性工程預定位置，例如施工便道、堆置區等。

※生態保護對象照片：(以特寫與全景照紀錄，欄位不足時，請自行增加附頁）
位置或樁號： / 說明：	位置或樁號： / 說明：

※棲地影像紀錄：(包括災害照片及日期、棲地影像及日期，欄位不足時，請自行增加附頁）
位置或樁號： / 說明：	位置或樁號： / 說明：

SWCB-11015-03	臺中分署20230605
設計階段-工程友善設計檢核表
工程執行機關					設計單位
工程名稱					縣市/鄉鎮
工區					工區坐標
災害概述
生態情報處理與友善措施	關注議題或保護對象					資訊來源(可複選)			處理方式(可複選)
	棲地 / (保護區或關注區)		□ / □ / □ ，□無				□機關□生態團隊 / □媒體□民眾 / □其他			□依法申請，□生態友善措施，□專業諮詢，□民眾參與，□其他
	物種 / (含文物)		□ / □ / □ ，□無				□機關□生態團隊 / □媒體□民眾 / □其他			□生態友善措施，□專業諮詢，□民眾參與，□其他
	生態友善措施					設計項目及說明				列入預算書圖
	迴避 / （A）	就上述棲地及物種情報，逐一提出對應之迴避措施，含暫緩及替代方案。				如避開生態保護對象或生態敏感區域、施工過程避開動物大量遷徙或繁殖時間…等				□是，圖號 / □否
	縮小 / （B）	就上述棲地及物種情報，逐一提出對應之縮小工程量體，降低環境影響之措施。				如開挖範圍、土方暫置區及施工便道最小化…等				□是，圖號 / □否
	減輕 / （C）	就上述棲地及物種情報，逐一提出對應之減輕環境生態衝擊之措施。				如動物通道建置、減少壩體與河床落差、資材自然化、就地取材…等				□是，圖號 / □否
	補償 / （D）	就上述棲地及物種情報，逐一提出對應之補償重要生態損失之措施。				如植生復育、重建相似生態環境…等措施。				□是，圖號 / □否
棲地 / 現況生態友善措施	E.確認生態保護對象(如巨石、樹島、大樹、岩盤、文物等)					□是，圖號
				□否	□已納入 A
	F.保留原本陸域環境(含森林及濱溪植被等)					□是，圖號
				□否	□已納入 A
	G.保留原本水域環境(含溪床自然底質、深潭及淺瀨、不整平溪床、不全面封底等)					□是，圖號
				□否	□已納入 A
	H.工區範圍以最小利用為原則，並於設計圖明確標示。					□是，圖號
				□否	□已納入 B
	I.施工便道優先利用已受干擾環境，並以最小利用為原則。					□是，圖號
				□否	□已納入 B
	J.防砂固床設施與河道間落差以最小化為原則，或設置縱向動物通道(含斜坡式、開口式、階梯式設計)					□是，圖號
				□否	□已納入 C
	K.堤防及護岸設置橫向動物通道(含斜坡式、開口式、階梯式設計)					以緩斜坡式通道為優先				□是，圖號
				□否	□已納入 C
	L.排水溝、沉砂池、靜水池等設置小動物逃脫設施					□是，圖號
				□否	□已納入 C
	M.堤防及護岸採通透性或表面粗糙化設計					□是，圖號
				□否	□已納入 C
	N.維持常流水、控制濁度					如採取低水流路、施工機具材料等與溪水隔離之相關措施…等				□是，圖號
				□否	□已納入 C
	O.加速植生復育或重建相似生態環境					如以原開挖面30公分內表土回填、採用當地原生物種、敷蓋稻草蓆…等				□是，圖號
				□否	□已納入 D
P.創新工法或作為					圖號
Q.其他生態友善措施					圖號
未列入預算書圖原因				（以上勾選「否」者須填寫本欄）
保護效益 / (與一般整流 / 工程比較)				保留原本陸域水域環境○M2、巨石○顆、樹島○座、大樹○棵、岩盤○處、文物○處、常流水○處，設置縱橫向動物通道及逃脫設施○處、護岸採通透性或粗糙化設計○M，植生復育○M2、棲地營造○處，其他：
備註： / 1.本表由設計人員填寫，隨基本設計及預算書圖(合併生態團隊須提表單)送工程執行機關審查。 / 2.本表之填報請以工區為單元，每一工區需填寫一張表單。

設計人員簽名： 提交日期：

※工程平面圖（請標示工區範圍、施工便道路線、生態保護對象、友善措施位置或範圍）

※生態保護對象照片(以特寫與全景照紀錄，欄位不足時，請自行增加附頁）
位置或樁號： / 說明：	位置或樁號： / 說明：

位置或樁號： / 說明：	位置或樁號： / 說明：

SWCB-11015-04 臺中分署20230605
開工前-工程友善措施確認表
工程執行機關					監造單位
工程名稱					縣市/鄉鎮
工區					工區坐標
項目	本工程擬選用友善原則與措施							執行
工程 / 管理	a.明確告知施工廠商施工範圍、生態保護對象位置、生態友善措施與罰則。							□是□否
	b.監督施工廠商以標誌、警示帶等可清楚識別的方式標示施工範圍，迴避生態保護對象。							□是□否
	c.監督施工廠商依工程圖說與施工計畫在計畫施工範圍內施作							□是□否
	d.監督施工廠商，當生態保護對象異常時，應立即通報主辦機關與監造單位處理，並紀錄於「工程友善措施自主檢查表」。							□是□否
	e.監督施工廠商友善對待工區出沒動物，禁止捕獵傷害。							□是□否
	f.其它：							□是□否
生態情報友善措施	採行生態友善措施			執行項目及說明				執行
	A.依工程友善設計檢核表所列項目逐一確認後填寫							□是□否
	B.依工程友善設計檢核表所列項目逐一確認後填寫							□是□否
	C.依工程友善設計檢核表所列項目逐一確認後填寫							□是□否
	D.依工程友善設計檢核表所列項目逐一確認後填寫							□是□否
棲地現況生態友善措施	E.確認生態保護對象(如巨石、樹島、大樹、岩盤、文物等)							□是□否
	F.保留原本陸域環境(含森林及濱溪植被等)							□是□否
	G.保留原本水域環境(含溪床自然底質、深潭及淺瀨、不整平溪床、不全面封底等)							□是□否
	H.工區範圍以最小利用為原則，並於設計圖明確標示。							□是□否
	I.施工便道優先利用已受干擾環境，並以最小利用為原則。							□是□否
	J.防砂固床設施與河道間落差以最小化為原則，或設置縱向動物通道(含斜坡式、開口式、階梯式設計)							□是□否
	K.堤防及護岸設置橫向動物通道(含斜坡式、開口式、階梯式設計)							□是□否
	L.排水溝、沉砂池、靜水池等設置小動物逃脫設施							□是□否
	M.堤防及護岸採通透性或表面粗糙化設計							□是□否
	N.維持常流水與控制濁度							□是□否
	O.加速植生復育或重建相似生態環境							□是□否
P.創新工法或作為							□是□否
Q.其他生態友善措施							□是□否
無法依設計執行原因及採行措施：（以上勾選「否」者須填寫本欄）
民眾反映或其他補充事項
備註： / 1.本表由監造單位於開工前依「工程友善設計檢核表」所訂措施逐一確認填寫，並邀設計單位及施工廠商共同確認及簽章後，併同監造計畫書及施工計畫書提交工程執行機關。 / 2.本表之填報請以工區為單元，每一工區需填寫一張表單。

監造人員簽名： 設計人員簽名：
工地負責人簽名： 確認完成日期：

※工程平面圖（請標示工區範圍、施工便道路線、生態保護對象、友善措施位置或範圍）

※生態保護對象照片(以特寫與全景照紀錄，欄位不足時，請自行增加附頁）
位置或樁號： / 說明：	位置或樁號： / 說明：

位置或樁號： / 說明：	位置或樁號： / 說明：

SWCB-11015-05 臺中分署20230605
開工前-生態保育措施監測計畫確認表
工程執行機關		施工廠商
工程名稱		縣市/鄉鎮
工區		工區坐標
1.生態團隊組成：(至少1人須符合行政院公共工程委員會公共工程生態檢核注意事項所訂標準) / 組成具有生態評估能力之團隊，或外聘專家學者給予協助。應說明單位/職稱、學歷/專業資歷、專長、參與勘查事項
2.生態情報蒐集釐清： / 應包含陸域及水域生態資訊、生態議題、其他可能相關之生態訊息等，應註明資料來源，包括生態情報查詢成果、媒體報導、民眾反映或觀察紀錄、生態調查、學術研究報告、環境監測報告、生態資源出版品及網頁資料等，以儘量蒐集為原則。
監測項目 作業方式與流程 執行 / A.棲地調查 A-1.… □是□否 / A-2.… □是□否 / B.棲地評估 B-1.… □是□否 / B-2.… □是□否 / C.生態保護對象與生態友善措施落實情形之追蹤 C-1.… □是□否 / C-2.… □是□否 / D.生態異常狀況發生之處理原則 D-1.… □是□否 / D-2.… □是□否 / E.新增生態友善措施監測項目 E-1.… / E-2.… / 3.生態保育措施監測計畫確認 / *無法依設計階段所提監測計畫執行原因及採行措施：（以上勾選「否」者須填寫）
4.對施工期間即將執行之工程友善措施、施工廠商自主檢查表及監造單位抽查表之生態保育措施監測項目與標準等是否均清楚瞭解：□是□否
5.其他補充事項
備註： / 1.本表由生態團隊於開工前依「設計階段-生態評估建議表」所訂之施工期間生態保育措施監測計畫逐一確認填寫並與監造單位及工地負責人確認後，交由監造單位併同監造計畫書及施工計畫書提交工程執行機關。 / 2.本表之填報請以工區為單元，每一工區需填寫一張表單。

生態團隊(單位/姓名)： 監造人員簽名：
工地負責人簽名： 確認完成日期：

※生態保育措施監測計畫圖（請標示工區範圍、棲地調查評估、生態保護對象位置或範圍等）

※生態保護對象照片：(以特寫與全景照紀錄，欄位不足時，請自行增加附頁）
位置或樁號： / 說明：	位置或樁號： / 說明：

位置或樁號： / 說明：	位置或樁號： / 說明：

SWCB-11015-06 臺中分署20230605
開工前-生態友善措施告知單
工程執行機關				施工廠商
工程名稱				縣市/鄉鎮
工區				工區坐標
施工期間		民國 年 月 日 至 年 月 日
項目	告知內容及罰則
施工注意事項

異常狀況通報事項	施工範圍超過原設計、構造物開挖面過大、生態保護對象異常、動物暴斃、常流水斷流、水質濁度異常、民眾陳抗、其他：
	通報對象 / 工程執行機關： 連絡電話： / 監造單位： 連絡電話： / 生態團隊： 連絡電話：
生態保護對象	照片		照片		照片
	說明：		說明：		說明：
	照片		照片		照片
	說明：		說明：		說明：
	照片		照片		照片
	說明：		說明：		說明：
其他

備註： / 1.本表由生態團隊於施工前與監造單位、施工廠商討論後填報，提送工程執行機關確認後，交由工地負責人向施工人員宣導，並張貼於工地明顯處。 / 2.本表以工區為單元，每一工區均附一張表單。

中 華 民 國 年 月 日

SWCB-11015-07 臺中分署20230605
# 工程友善措施自主檢查表（□設計、□開工前、□施工期間）
工程執行機關					施工廠商
工程名稱					縣市/鄉鎮
工區					工區坐標
施工期間		民國 年 月 日 至 年 月 日
編號	施工期間生態保育措施監測項目			監測標準				監測日期 / 及是否符合標準

A					□是 □否 / □尚未執行	□是 □否 / □尚未執行	□是 □否 / □尚未執行
B					□是 □否 / □尚未執行	□是 □否 / □尚未執行	□是 □否 / □尚未執行
C					□是 □否 / □尚未執行	□是 □否 / □尚未執行	□是 □否 / □尚未執行
…					□是 □否 / □尚未執行	□是 □否 / □尚未執行	□是 □否 / □尚未執行
檢查未符標準之原因				以上勾選「否」時需填報
異常狀況處理
異常狀況類型			□施工範圍超過原設計、□構造物開挖面過大、□生態保護對象異常、□動物暴斃、□常流水斷流、□水質濁度異常、□民眾陳抗、□其他
狀況通報人 / (單位/職稱)					異常狀況 / 發現日期		民國 年 月 日
異常狀況說明					解決對策
備註： / 1.本表由設計單位訂定監測項目及標準後，併同基本設計及預算書圖送工程執行機關審查，開工前由監造單位確認後，交由施工廠商併同施工計畫書提交。施工期間，由施工廠商隨施工項目進場及變動情形填寫，併同施工日誌提交監造單位及工程執行機關。 / 2.施工期間發現異常狀況時，請註明處理方式，第一時間通報監造單位與工程執行機關。 / 3.本表之填報請以工區為單元，每一工區需填寫一張表單。

工地負責人簽名： 提交日期：

※生態保護對象照片(以特寫與全景照紀錄，欄位不足時，請自行增加附頁）
位置或樁號： / 說明：	位置或樁號： / 說明：

位置或樁號： / 說明：	位置或樁號： / 說明：

※異常狀況照片(欄位不足時，請自行增加附頁）
異常狀況照片	改善照片
位置或樁號： / 異常狀況說明：	改善情形說明：
異常狀況照片	改善照片
位置或樁號： / 異常狀況說明：	改善情形說明：

SWCB-11015-08 臺中分署20230605
# 工程友善措施抽查表（□設計、□開工前、□施工期間）
工程執行機關					施工廠商
工程名稱					縣市/鄉鎮
工區					工區坐標
施工期間		民國 年 月 日 至 年 月 日
編號	施工期間生態保育措施監測項目			監測標準				監測日期 / 及是否符合標準

A					□是 □否 / □尚未執行	□是 □否 / □尚未執行	□是 □否 / □尚未執行
B					□是 □否 / □尚未執行	□是 □否 / □尚未執行	□是 □否 / □尚未執行
C					□是 □否 / □尚未執行	□是 □否 / □尚未執行	□是 □否 / □尚未執行
…					□是 □否 / □尚未執行	□是 □否 / □尚未執行	□是 □否 / □尚未執行
檢查未符標準之原因				以上勾選「否」時需填報
異常狀況處理
異常狀況類型			□施工範圍超過原設計、□構造物開挖面過大、□生態保護對象異常、□動物暴斃、□常流水斷流、□水質濁度異常、□民眾陳抗、□其他
狀況通報人 / (單位/職稱)					異常狀況 / 發現日期		民國 年 月 日
異常狀況說明					解決對策
備註： / 1.本表由設計單位訂定監測項目及標準後，併同基本設計及預算書圖送工程執行機關審查，施工前由監造單位確認後，併同監造計畫書提交。施工期間，由監造單位隨施工項目進場及變動情形填寫，併同監造日誌提交工程執行機關。 / 2.施工期間發現異常狀況時，請註明處理方式，第一時間通報工程執行機關。 / 3.本表之填報請以工區為單元，每一工區需填寫一張表單。

監造人員(單位/姓名)： 提交日期：

※生態保護對象照片(以特寫與全景照紀錄，欄位不足時，請自行增加附頁）
位置或樁號： / 說明：	位置或樁號： / 說明：

位置或樁號： / 說明：	位置或樁號： / 說明：

※異常狀況照片(欄位不足時，請自行增加附頁）
異常狀況照片	改善照片
位置或樁號： / 異常狀況說明：	改善情形說明：
異常狀況照片	改善照片
位置或樁號： / 異常狀況說明：	改善情形說明：

SWCB-11015-09 臺中分署20230605
# 施工階段-生態保育措施監測紀錄表
工程執行機關		施工廠商
工程名稱		縣市/鄉鎮
工區		工區坐標
1.棲地調查 / 包含現地調查，將棲地或植被變動情形予以紀錄及分類…等。
2.棲地評估 / 包含現地評估、透過棲地評估指標方式確認棲地品質、工程影響及棲地保育措施研議、勘查意見溝通往復情形…等。
3.生態保護對象及生態友善措施落實情形之追蹤 / 包含原訂生態保護對象及新增保護對象之現況描述，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及珍稀植物、生態影響等，原訂迴避、縮小、減輕、補償等生態友善措施落實情形之紀錄等。
4.生態異常狀況協處： / 類型 發現日期 / /通報日期 狀況說明 協助事項及建議 改善情形 涉及罰則 / □是，□否 / □是，□否 / *異常狀況類型包括：施工範圍超過原設計、構造物開挖面過大、生態保護對象異常、動物暴斃、常流水斷流、水質濁度異常、民眾陳抗等。 / *事件詳細過程及協助內容等，請另詳「附表—生態輔導或相關意見摘要表」。
5.民眾參與：□有，意見及處理情形詳民眾參與紀錄表，□無 / 參與單位：
6.生態情報回傳：□有□無(提供可回饋機關之新增生態調查或其他重要生態情報) / 項次 情報類別 內容 是否回傳 / □棲地□物種□人力 □是□否 / □棲地□物種□人力 □是□否 / *生態團隊於完工前需彙整提報審議、設計、施工階段之生態情報，依本局所訂目標物種、棲地及人力等之格式內容回傳相關資料。
7.完工階段-生態檢核執行過程回顧(摘要式說明) / *工程緣由目的： / *遭遇之生態議題： / *民眾參與情形： / *採行之生態友善措施： / 生態友善措施 執行內容 / 迴避 / 縮小 / 減輕 / 補償 / *棲地生態環境變化(含生態保護對象、生態異常狀況處理)： / *生態情報回傳：棲地○筆、物種○筆、人力○筆。
備註： / 1.本表由生態團隊填寫，於竣工時交由監造人員，併同竣工圖表送工程執行機關作為工程驗收之參據。 / 2.施工階段「生態輔導或相關意見摘要表」及「民眾參與紀錄表」隨本表一併檢附。 / 3.本表之填報請以工區為單元，每一工區需填寫一張表單。

生態團隊(單位/姓名)： 提交日期：

※生態保護對象照片：(以特寫與全景照紀錄，欄位不足時，請自行增加附頁）
位置或樁號： / 說明：	位置或樁號： / 說明：

※生態友善措施照片：(欄位不足時，請自行增加附頁）
位置或樁號： / 說明：	位置或樁號： / 說明：

※棲地影像紀錄：(欄位不足時，請自行增加附頁）
位置或樁號： / 說明：	位置或樁號： / 說明：

※生態異常狀況及改善照片：(欄位不足時，請自行增加附頁）
異常狀況照片	改善照片
位置或樁號： / 異常狀況說明：	改善情形說明：

SWCB-11015-10	臺中分署20230605
# 維護管理階段-生態復育評析表
委辦計畫名稱		委託單位
工程名稱		縣市/鄉鎮
工區		工區坐標
工程執行機關		維護管理單位
生態評析期間: 民國 年 月 日 至 年 月 日
1.生態團隊組成：(至少1人須符合行政院公共工程委員會公共工程生態檢核注意事項所訂標準) / 組成具有生態評估能力之團隊，或外聘專家學者給予協助。應說明單位/職稱、學歷/專業資歷、專長、參與勘查事項
2.工程及生態資料蒐集： / *蒐集工程提報審議、設計、施工等階段生態檢核執行歷程，以及完工（竣工）相關資料，以掌握工程施工前後的生態友善措施與相關過程。 / *蒐集施工前後生態環境資料，包含陸域及水域生態資訊、生態議題、其他可能相關之生態訊息等，應註明資料來源，包括機關提供、媒體報導、民眾反映或觀察紀錄、生態調查、學術研究報告、環境監測報告、生態資源出版品及網頁資料等，以儘量蒐集為原則。
3.生態情報回傳：□有□無(提供可回饋機關之新增生態調查或其他重要生態情報) / 項次 情報類別 內容 是否回傳 / □棲地□物種□人力 □是□否 / □棲地□物種□人力 □是□否 / □棲地□物種□人力 □是□否 / *依本局所訂目標物種、棲地及人力等之格式內容回傳相關資料。
4.棲地環境生態評估： / 本階段棲地環境生態評估，包含生態課題勘查與勘查意見往復、保育議題研議、各類棲地復育評估指標及評估結果、特殊物種 (包含珍稀植物、保育類動物)、現地環境描述。現場勘查應針對以下生態議題進行評估：(1)確認生態保護對象狀況、(2)生態友善措施執行成效、(3)可能之生態課題，例如：(a) 珍稀植物或保育類動物分布、(b)影響環境生態的開發行為、(c)強勢外來物種入侵、(d)縱橫向通道阻隔、(e)有無環境劣化現象，其與治理工程施作之關聯、(f) 其他當地生態系及生態資源面臨課題。
5.課題分析與建議： / 分析目前該環境是否存在重要環境生態課題，並對維護管理期間提出保育建議。包括： / (1)釐清生態課題：可能發生之生態課題，如：珍稀植物或保育類動物消失、影響水資源保護的開發行為、強勢外來物種入侵、縱橫向通道阻隔、其他當地生態系及生態資源課題等。 / (2)研擬保育建議：應對當地生態課題及工程影響擬定可行之保育方案。
6.民眾參與：□有，意見及處理情形詳民眾參與紀錄表，□無 / 參與單位：
備註： / 1.本表由生態團隊填寫後，送委託單位備查研處。 / 2.維護管理階段「生態輔導或相關意見摘要表」及「民眾參與紀錄表」隨本表一併檢附。 / 3.本表之填報請以工區為單元，每一工區需填寫一張表單。

生態團隊(單位/姓名)： 提交日期：
以平面圖示標繪治理範圍及其鄰近地區之生態保護對象及潛在生態課題，並與竣工圖套疊成生態復育評析圖，描述工程與生態關注區域之關係。 / 應配合竣工圖的範圍及比例尺進行繪製，比例尺約1/1000。繪製範圍除了工程本體所在的地點，亦要將工程可能影響到的地方納入考量，如濱溪植被緩衝區、原施工便道及堆置區範圍、所附照片及影像位置…等。若河溪附近有道路通過，亦可視道路為生態關注區域圖的劃設邊界。 / 可加入施工前後或不同時期之衛星影像分析，以協助說明。

※生態復育評析圖之繪製及說明：(欄位不足時，請自行增加附頁）

※生態保護對象照片：(以特寫與全景照紀錄，欄位不足時，請自行增加附頁）
位置或樁號： / 說明：	位置或樁號： / 說明：

位置或樁號： / 說明：	位置或樁號： / 說明：

※生態友善措施照片：(欄位不足時，請自行增加附頁）

位置或樁號： / 說明：	位置或樁號： / 說明：

※棲地影像紀錄：(包括棲地影像及日期，欄位不足時，請自行增加附頁）

SWCB-11015-11 臺中分署20230605
生態輔導或相關意見摘要表（□提審、□設計、□施工、□維管）
召開日期	年 月 日	現勘/會議名稱
地點		工程名稱
辦理方式	□現勘 □會議 □訪談 □其他
出席人員	單位/職稱	辦理事項

生態輔導或相關意見摘要		處理情形回復
1.意見摘要(提出人員)		1.回復內容摘要(回復人員)
2.意見摘要(提出人員)		2.回復內容摘要(回復人員)
3.意見摘要(提出人員)		3.回復內容摘要(回復人員)
4.意見摘要(提出人員)		4.回復內容摘要(回復人員)
5.意見摘要(提出人員)		5.回復內容摘要(回復人員)
6.意見摘要(提出人員)		6.回復內容摘要(回復人員)
備註： / 1.現勘或會議紀錄由工程執行機關另依行政程序簽核處理，本表係由生態團隊依機關紀錄摘要整理或提供生態專業意見或輔導工程單位執行生態檢核使用，應即時提供機關、設計、監造單位參採，另隨該階段檢核表一併提交。 / 2.意見整理以重要生態課題為主，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及珍稀植物、生態影響等。

生態團隊(單位/姓名)： 填表日期：

※現勘及會議照片(欄位不足時，請自行增加附頁）
說明：	說明：

說明：	說明：

說明：	說明：

說明：	說明：

SWCB-11015-12 臺中分署20230605
民眾參與紀錄表（□提審、□設計、□施工、□維管）
參與日期	年 月 日	現勘/會議/活動名稱
地點		工程名稱
參與方式	□說明會 □訪談 □現勘 □工作坊 □座談會 □公聽會 □其他
參與人員	單位/職稱	參與角色
		□政府機關 □專家學者 □陳情人 □利害關係人 □民間團體 □其他
		□政府機關 □專家學者 □陳情人 □利害關係人 □民間團體 □其他
		□政府機關 □專家學者 □陳情人 □利害關係人 □民間團體 □其他
意見摘要		處理情形回復
提出人員(單位/職稱)___________________ / 1. / 2. / 3. / 提出人員(單位/職稱)___________________ / 1. / 2. / 3. / 提出人員(單位/職稱)___________________ / 1. / 2. / 3. / 提出人員(單位/職稱)___________________ / 1. / 2. / 3.		回復人員(單位/職稱)___________________ / 1. / 2. / 3. / 回復人員(單位/職稱)___________________ / 1. / 2. / 3. / 回復人員(單位/職稱)___________________ / 1. / 2. / 3. / 回復人員(單位/職稱)___________________ / 1. / 2. / 3.
備註：會議或現勘、活動紀錄由工程執行機關另依行政程序簽核處理，本表係由生態團隊依機關紀錄摘要整理，即時提供機關、設計、監造單位參採，另隨該階段檢核表一併提交。

生態團隊(單位/職稱) 填表日期：

※參與照片(欄位不足時，請自行增加附頁）
說明：	說明：

說明：	說明：

說明：	說明：

說明：	說明：